Приложение № 1

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

(наименование  муниципальной  программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2025 год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2025 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация МО Никулятское сельское поселение (Глава администрации Кореева Ираида Ивановна) | 2024г | 2028г | 2024г | 2028г | всего | 1495,6 | 1489,4 | 99,6% | Уличное освещение населенных пунктов, капитальный ремонт памятника, подготовка сведений о границах населенных пунктов |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет областной бюджет | 597,3 898,3 | 591,1 898,3 | 99 % 100% |  |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35,9 | 29,7 | 82,7% |  |
| 3. | Прочие мероприятия по |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 100% |  |
| 4. | … Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон |  |  |  |  |  | Всего | 100,0 | 100,0 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 90,0 | 90,0 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 100% |  |
| 5. | Капитальный ремонт памятника «Воинам-освободителям» в с.Никулята Яранского района |  |  |  |  |  | Всего | 1347,1 | 1347,1 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 808,3 | 808,3 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 538,8 | 538,8 | 100% |  |

Приложение № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

(наименование  муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа | тыс.рублей | 431,7 | 1495,6 |  | 1489,4 |  |  |
|  | «Развитие жилищно-коммунального комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями  муниципальной программы.

**Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_____________

Приложение № 3

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2025

Наименование муниципальной   программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса »

Ответственный исполнитель Администрация МО Никулятское сельское поселение

(орган  местного самоуправления  )

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Никулятской сельской Думы | 30.01.2025 | № 96 | Увеличение ассигнований по уличному освещению, по прочим мероприятиям по благоустройству |
| 2. | Решение Никулятской сельской Думы | 11.02.2025 | № 99 | Увеличение ассигнований по капитальному ремонту памятника |
| 3. | Решение Никулятской сельской Думы | 24.06.2025 | № 113 | Уменьшение ассигнований по прочим мероприятиям по благоустройству |
| 4. | Решение Никулятской сельской Думы | 30.09.2025 | № 119 | Уменьшение ассигнований по уличному освещению |
| 5. | Решение Никулятской сельской Думы | 06.11.2025 | № 122 | Увеличение ассигнований по уличному освещению, по прочим мероприятиям по благоустройству |

__________________